MyExcel.vn

**NHẬT KÝ THI CÔNG**

*Hà Nội, Ngày 26 tháng 10 năm 2022*

1. THỜI TIẾT: Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: 3 người

Công nhân: 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên)

|  |
| --- |
| Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này  - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.  - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) |

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt

d. Công tác an toàn lao động: Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

Không

|  |  |
| --- | --- |
| **GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG** | **PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP** |