MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 3

Hà Nội, [712MyExcel] Ngày 06 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [77MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [75MyExcel] 3 người

Công nhân: [76MyExcel] 13 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[73MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [73MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

b. Nghiệm thu công việc:

[74MyExcel] - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [78MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [79MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[710MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[711MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |