MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 5

Hà Nội, [912MyExcel] Ngày 08 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT:

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [95MyExcel] 3 người

Công nhân: [96MyExcel] 13 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[93MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [93MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện)

b. Nghiệm thu công việc:

[94MyExcel] - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện)

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [98MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [99MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[910MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[911MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |