MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 14

Hà Nội, [1812MyExcel] Ngày 17 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [187MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [185MyExcel] 3 người

Công nhân: [186MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[183MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

- Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [183MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên)

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [188MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [189MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[1810MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[1811MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |