MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 20

Hà Nội, [2412MyExcel] Ngày 23 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [247MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [245MyExcel] 4 người

Công nhân: [246MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[243MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [243MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [248MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [249MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[2410MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[2411MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |