MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 27

Hà Nội, [3112MyExcel] Ngày 30 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [317MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [315MyExcel] 8 người

Công nhân: [316MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

b. Nghiệm thu công việc:

[314MyExcel] - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [318MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [319MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3110MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3111MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |