MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 29

Hà Nội, [3312MyExcel] Ngày 01 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [337MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [335MyExcel] 6 người

Công nhân: [336MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [338MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [339MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3310MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3311MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |