MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 32

Hà Nội, [3612MyExcel] Ngày 04 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [367MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [365MyExcel] 4 người

Công nhân: [366MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[363MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên)

- Gia công lắp dựng ván khuôn móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [363MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) - Gia công lắp dựng ván khuôn móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Gia công lắp dựng ván khuôn móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [368MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [369MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3610MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3611MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |