MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 56

Hà Nội, [6012MyExcel] Ngày 28 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [607MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [605MyExcel] 3 người

Công nhân: [606MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200

b. Nghiệm thu công việc:

[604MyExcel] - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2.

- Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [608MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [609MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6010MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6011MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |